| Doküman Kodu: | INO-TACF-PL05 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# PL-05 FLORA ve FAUNA KORUMA PLANI

## 1. AMAÇ

Bu plan; Karapınar 500 MW GES sahasında flora ve fauna türlerinin korunması, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerin azaltılması ve Dünya Bankası ESS6 standardına uygun çevresel yönetimin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Plan; saha içi tüm çalışma alanlarını, kablo kanalları, yol açımları, panel montaj alanları, atölyeler, depolar, geçici atık alanları ve tüm yüklenici/alt yüklenicileri kapsar.

## 3. DAYANAK & İLGİLİ DOKÜMANLAR

İlgili Prosedürler:

- ÇYS-PR19 Ekosistem Yönetimi Prosedürü

- ÇYS-PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- ÇYS-PR22 Acil Durum Prosedürü

İlgili Formlar:

- FR27 Flora–Fauna İzleme Formu

- FR21 5S–Temizlik Formu

- FR24 Toprak Kirliliği Olay Formu

- FR10 DÖF Formu

Standartlar:

- Dünya Bankası ESS6 Biyoçeşitlilik Koruma

- ISO 14001:2015 Madde 6.1.2 Çevresel Boyutlar

- Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi

## 4. TANIMLAR

- Flora: Bölgedeki tüm bitki türleri

- Fauna: Tüm hayvan türleri (sürüngen, kuş, memeli vb.)

- Hassas Tür: Koruma altında olan veya kırmızı listede yer alan türler

## 5. FLORA VE FAUNA KORUMA SİSTEMİ

5.1 Çalışma Öncesi Ekosistem Taraması

Saha ekipleri çalışma başlamadan önce FR27 ile gözlem yapar.

5.2 Yaşam Alanlarının Korunması

Bitki kök bölgesine zarar verilmemesi; hayvan yuvalarının korunması.

5.3 Göç Yolları ve Reprodüksiyon Dönemleri

Kuş göç yollarına yakın bölgelerde çalışma saatleri kısıtlanır.

5.4 Saha Atık Yönetimi

Atık sahası düzeni flora–fauna etkisini azaltacak şekilde yönetilir.

5.5 Gürültü ve Toz Etkisi

Toz baskılama ve ekipman sınırlaması uygulanır.

5.6 Yabani Hayvanlarla Karşılaşma Durumu

Hayvana dokunulmaz; alan güvenli şekilde boşaltılır, FR27’ye kayıt yapılır.

5.7 Dökülme–Sızıntı Durumları

Toprak kirlenmesi FR24 ile kaydedilir, acil temizlik uygulanır.

5.8 İzleme Sıklığı

Aylık periyotlarla FR27 formu doldurulur ve raporlanır.

## 6. RİSKLER VE KONTROLLER

- Endemik tür kaybı

- Bitki kök hasarı

- Yabani hayvan yaralanmaları

- Göç yollarının engellenmesi

Tespit edilen uygunsuzluklar FR10 ile kayıt altına alınır.

## 7. RAPORLAMA

Flora–fauna izleme raporları aylık olarak çevre birimi tarafından hazırlanır ve üst yönetime sunulur.

## 8. PLANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Plan yılda en az bir kez güncellenir; ekosistem değişimleri değerlendirildiğinde revizyon yapılır.