| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI09 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-09 KİMYASAL YÖNETİM TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES şantiyesinde kullanılan tüm kimyasalların güvenli kabulü, depolanması, taşınması, kullanımı, etiketlenmesi ve bertarafının Çevre Mevzuatı, Kimyasal Maddelerle Çalışma Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği, ISO 14001:2015, ISO 45001 ve ESS3 gerekliliklerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Bu talimat; boya, çözücü, gres, yağlar, yapıştırıcılar, temizlik kimyasalları, yakıtlar, aküler ve kimyasal içeren tüm ürünlerin yönetimini kapsar.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Kimyasal Maddelerle Çalışma Yönetmeliği

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Tehlikeli Maddelerin Kontrolü Yönetmelikleri

- Çevre Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001:2015 — Operasyonel Kontrol

- ISO 45001 — İSG Yönetimi

- ESS3 — Pollution Prevention

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- PR16 Toprak Kirliliği Prosedürü

- PL01 Atık Yönetim Planı

- PL06 Acil Durum Planı

- FR24 Toprak Kirliliği Formu

- FR28 Tehlikeli Atık Sahası Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- MSDS / SDS: Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu.

- GHS: Küresel Uyumlu Sistem tehlike piktogramları.

- Tehlikeli Kimyasal: Yanıcı, toksik, aşındırıcı veya çevreye zararlı özellik taşıyan maddeler.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Kimyasal envanterini oluşturur ve günceller.

• SDS formlarını kontrol eder.

• Tehlikeli atık sürecini yönetir.

- Depo Sorumlusu:

• Kimyasalların etiketlenmesini sağlar.

• Uygun raf ve kabin kullanımını sağlar.

- Çalışanlar:

• Kimyasalları yalnızca SDS’e uygun kullanır.

• Sızıntıyı derhal bildirir.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Kimyasal Kabul

- SDS olmadan kimyasal kabul edilmez.

- Kaplar hasarlıysa kabul yapılmaz.

6.2 Depolama

- Yanıcı kimyasallar ayrı kabinde tutulur.

- Asit–bazlar ayrı depolanır.

- Tehlikeli kimyasallar kırmızı raflarda tutulur.

6.3 Etiketleme

Her kap üzerinde şunlar bulunur:

- Ürün adı

- GHS sembolleri

- Üretici bilgileri

- Açılış tarihi

6.4 Kullanım

- Kimyasallar yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılır.

- Kişisel koruyucu donanım: eldiven, gözlük, maske.

6.5 Sızıntı – Dökülme Yönetimi

- Alan kapatılır.

- Absorban uygulanır.

- Kirlenmiş malzeme tehlikeli atık olarak depolanır.

- FR24 doldurulur.

- Gerekirse PR22 Acil Durum Prosedürü devreye alınır.

6.6 Bertaraf

- Kimyasal atıklar tehlikeli atık sınıfındadır.

- FR01–FR03 kayıtlarına göre sahadan çıkarılır.

## 7. KONTROL VE İZLEME

- Depo haftalık kontrol edilir.

- Aylık kimyasal envanteri güncellenir.

- PL08 kapsamında raporlanır.

## 8. UYGUNSUZLUKLAR VE DÖF

- Etiketsiz kimyasal → Kullanım dışı.

- Sızıntı → Anlık müdahale + FR24.

- Uygunsuz depolama → FR10 DÖF açılır.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda doldurulacaktır.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |