| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI23 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-23 ÇEVRESEL İZLEME VE PERFORMANS TAKİP TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında çevresel performansın izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması süreçlerinin ISO 14001, Dünya Bankası ESS standartları ve Türkiye çevre mevzuatına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Atık yönetimi, su tüketimi, enerji kullanımı, toz emisyonu, gürültü, kimyasal kullanımlar, dökülme olayları ve çevresel uygunsuzluklar bu talimat kapsamındadır.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Çevre Kanunu

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

- Gürültü Yönetmeliği

- Hava Kalitesi Yönetmelikleri

Standartlar:

- ISO 14001 Madde 9 – Performans Değerlendirme

- ESS1 & ESS3 – Environmental Monitoring

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- PL08 Çevresel İzleme Planı

- FR01 Atık Takip Formu

- FR23 Gürültü İzleme Formu

- FR28 Sızıntı Kayıt Formu

- FR30 Toz İzleme Formu

## 4. TANIMLAR

- Çevresel Performans: Saha faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin ölçülebilir çıktıları.

- İzleme: Periyodik kontrol, ölçüm veya gözlem faaliyetleri.

- Performans Göstergesi (KPI): Çevresel hedeflere ulaşmayı izleyen sayısal kriterler.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Aylık izleme çalışmalarını yürütür.

• PL08’e uygun kayıtları tutar.

• Uygunsuzlukları FR27 ile bildirir.

- Saha Şefleri:

• Operasyon verilerini düzenli sağlar.

- Tüm Çalışanlar:

• İzleme sırasında istenen bilgileri sağlar.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Atık Yönetimi İzleme

- FR01 Atık Takip Formu aylık değerlendirilir.

- Geri dönüşüm oranları hesaplanır.

6.2 Toz Emisyonu İzleme

- Kuru havalarda yol sulama etkinliği kontrol edilir.

- FR30’a kayıt yapılır.

6.3 Gürültü İzleme

- Kırıcı, ağır makine ve jeneratör bölgelerinde izleme yapılır.

- FR23 Gürültü Formu doldurulur.

6.4 Su ve Enerji İzleme

- Jeneratör yakıt tüketimi aylık hesaplanır.

- Su tankerleri giriş–çıkış kayıtları alınır.

6.5 Kimyasal Yönetimi İzleme

- Kimyasal depolama alanları haftalık kontrol edilir.

- Dökülme kayıtları FR28’e işlenir.

6.6 Performans Göstergeleri (KPI)

- Aylık atık geri dönüşüm oranı

- Su tüketimi (m³/ay)

- Enerji tüketimi (kWh/ay)

- Toz–gürültü limit uyum oranı

- Uygunsuzluk sayısı (adet/ay)

6.7 Raporlama

- Aylık çevre performans raporu hazırlanır.

- Üst yönetime sunulur.

- ESS gerekliliklerine göre kayıtlar dosyalanır.

## 7. KONTROL VE İZLEME

- İzleme faaliyetleri PL08 doğrultusunda yapılır.

- Uygunsuzluklar hızlıca raporlanır.

- KPI hedeflerine göre yıl sonu değerlendirmesi yapılır.

## 8. UYGUNSUZLUK VE DÖF

- Limit aşımı → DÖF açılır.

- Tekrarlayan uygunsuzluk → Ek eğitim planlanır.

- Ciddi çevresel olay → FR27 + acil müdahale.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda doldurulacaktır.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |